CryptoAnalyst

Günlük Bakım Raporu & Yarın İçin Geliştirme Planı

14 Nisan 2026  •  Oturum: 04-14  •  Commit: 4032f7d

| 17 Değiştirilen Dosya | 5 Yeni Özellik | 4 Hata Düzeltmesi | 1 Commit |
| --- | --- | --- | --- |

1. Bugün Yapılan İşler (14 Nisan 2026)

1.1 CoinGecko Backend Proxy

Sorun: Railway IP adresi CoinGecko tarafından rate-limit'e takılıyordu. Her tarayıcı istemcisi doğrudan CoinGecko'ya istek attığından farklı IP'ler de kullanılıyor ve tutarsız davranışlar oluşuyordu.

Çözüm: backend/routes/prices.js adında yeni bir proxy rotası oluşturuldu.

60 saniyelik in-memory cache ile tüm istekler tek noktadan Railway IP'si üzerinden geçiyor

CoinGecko 429 döndürdüğünde stale cache sunuluyor (grace period)

AbortSignal.timeout(8000) ile zaman aşımı koruması

GET /api/prices ve GET /api/prices/:coinId endpoint'leri

frontend/js/app.js içindeki fetchPrices() fonksiyonu /api/prices proxy'sini kullanacak şekilde güncellendi

1.2 Admin Dashboard

Yeni admin.html sayfası ve backend/routes/admin.js API'si sıfırdan oluşturuldu.

4 sekme: Dashboard istatistikleri, Kullanıcı Yönetimi, Raporlar, API Logları

Dashboard: 7 metrik kartı, 7 günlük trend bar grafiği, en çok analiz edilen coinler, son kullanıcılar

Kullanıcı Yönetimi: Arama, sayfalama, satır içi rol değiştirme (user/admin), aktif/pasif toggle

requireAdmin middleware ile güvenlik: sadece admin rolündeki kullanıcılar erişebilir

Frontend kontrolü: role !== 'admin' ise 'Erişim Reddedildi' ekranı gösteriliyor

1.3 Fiyat Alarmları + Web Push Bildirimleri

backend/routes/alerts.js dosyasındaki checkAlerts() fonksiyonu genişletildi.

Alarm tetiklendiğinde sendPushToUser() ile Web Push bildirimi gönderiliyor

notifications.js lazy-load edildiğinden modül yoksa alarm sistemi yine de çalışıyor

Bildirim: baslik (coin sym + 'Fiyat Alarmı'), mesaj, ikon, URL, tag

scheduler.js her 5 dakikada bir checkPriceAlerts() çalıştırıyor

1.4 Portföy Grafikleri (Chart.js)

portfolio.html ve portfolio.js'e tam Chart.js entegrasyonu eklendi.

Doughnut chart: coin'lerin değer bazında dağılımı (sağda legend ile)

Bar chart: her coin için K/Z (USD) — kar yeşil, zarar kırmızı

P&L Özet Kartları: Toplam Değer (USD + TRY), Toplam K/Z, En İyi/En Kötü Performans

TRY kuru 38.5 ile otomatik dönüşüm

Portföy boşsa grafik bölümü gizleniyor

1.5 Production Hazırlığı (HTTPS + Güvenlik)

security.js ve server.js üretim ortamı için güçlendirildi.

httpsRedirect middleware: NODE_ENV=production'da HTTP → HTTPS 301 yönlendirmesi

X-Forwarded-Proto başlığı desteği (Railway, Render, Heroku gibi proxy'ler için)

CSP'ye cdnjs.cloudflare.com scriptSrc'e eklendi (sharecard.js için)

imgSrc'e blob: eklendi (canvas PNG oluşturma için)

server.js: app.use(httpsRedirect) rotalardan önce eklendi

1.6 Service Worker Cache Düzeltmesi (Login Bug)

Kritik hata: Kullanıcılar giriş butonuna tıklayamıyordu. Kök neden: CACHE_NAME='crypto-analyst-v1' ile Service Worker eski/bozuk JS dosyalarını cache'den sunuyordu.

Çözüm: CACHE_NAME 'crypto-analyst-v3' olarak güncellendi. Tarayıcılardaki tüm eski cache temizlendi.

1.7 Diğer Düzeltmeler

favicon.ico 404 hatası: /favicon.ico rotası eklenerek icons/icon-192.png sunuluyor

auth.js toast() wrapper: window.toast henüz tanımlı değilken çağrılmasını önlemek için güvenli wrapper eklendi

startup raporu: Scheduler artık başlangıçta (5s gecikme ile) günlük raporu anında üretiyor

/api/health endpoint'i genişletildi: DB durumu, son rapor tarihi, aktif kullanıcı sayısı

.env.example dosyası oluşturuldu: tüm ortam değişkenleri belgelendi

2. Görev Durum Tablosu

| Görev | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| CoinGecko Backend Proxy | ✅ Tamamlandı | prices.js + app.js güncellendi |
| Admin Dashboard (HTML + API) | ✅ Tamamlandı | admin.html + admin.js + admin.js rotası |
| Alarm Push Bildirimleri | ✅ Tamamlandı | alerts.js checkAlerts() güncellendi |
| Portföy Chart.js Grafikleri | ✅ Tamamlandı | Doughnut + bar + P&L özet kartları |
| HTTPS Redirect (Production) | ✅ Tamamlandı | httpsRedirect middleware eklendi |
| Service Worker Cache Bump (v3) | ✅ Tamamlandı | Login bug kök nedeni düzeltildi |
| favicon.ico 404 Düzeltmesi | ✅ Tamamlandı | Sunucu rotası eklendi |
| auth.js toast() Güvenliği | ✅ Tamamlandı | ReferenceError önlendi |
| Startup Günlük Raporu | ✅ Tamamlandı | 5s gecikme ile anında üretiliyor |
| Git Commit (4032f7d) | ✅ Tamamlandı | 17 dosya, 5 yeni özellik |
| git push origin main | ⚠️ Beklemede | Kullanıcı terminalden yapmalı |

3. Kalan Teknik Borç

Aşağıdaki maddeler gelecek oturumlar için birikmiş teknik borç olarak işaretlendi:

USD/TRY kuru sabit kodlanmış (38.5). ExchangeRate-API ile dinamik kur çekilebilir.

Analysis.js rate limiter (saatlik 20 istek) admin rolü için bypass edilemiyor.

history.js sadece son 50 analizi getiriyor — sonsuz scroll veya sayfalama eklenebilir.

compare.js fiyat geçmişi grafiğinde sadece güncel değer gösteriliyor, 7/30 günlük trend eksik.

notifications.js VAPID key yoksa push sistemi sessizce başarısız oluyor — kullanıcıya açık uyarı verilmeli.

email.js (EmailJS) aylık limit 200. Üretimde SendGrid/Resend geçişi yapılmalı.

database.js: WAL modu açık fakat checkpoint politikası yok.

Kullanıcı şifre değiştirme sayfası yok. Forgot password akışı eksik.

4. Yarın İçin Geliştirme Planı

Aşağıdaki görevler öncelik sırasına göre planlanmıştır. Her biri yaklaşık süre ve bağımlılık bilgisiyle etiketlenmiştir.

Öncelik 1 — Kullanıcı Deneyimi

A. Kullanıcı Profili & Şifre Değiştirme (45 dk)

Yeni sayfa: profile.html

GET /api/auth/me → kullanıcı bilgilerini göster

PUT /api/auth/password → mevcut şifre doğrulama + yeni şifre kaydetme

Frontend validasyon: şifre uzunluğu, eşleşme kontrolü

B. Şifremi Unuttum / Sıfırlama (30 dk)

POST /api/auth/forgot-password → e-posta ile 1 saatlik token gönder

POST /api/auth/reset-password → token + yeni şifre

email.js üzerinden gönderim (veya EmailJS fallback)

C. Dark/Light Mod Geçişi (20 dk)

Header'a tema toggle butonu ekle

localStorage'a kaydet, sayfa yenilenmeden önce uygula (FOUC önleme)

style.css'e data-theme='light' kuralları ekle

Öncelik 2 — Analiz Kalitesi

D. Analiz Geçmişi İyileştirmesi (30 dk)

history.js: sonsuz scroll (Intersection Observer API)

Coin bazında filtreleme (dropdown)

Puan aralığına göre filtreleme (0-100 slider)

CSV olarak dışa aktar butonu

E. Coin Karşılaştırma — 7/30 Günlük Trend (45 dk)

CoinGecko /coins/{id}/market_chart?days=7&vs_currency=usd endpoint'i

compare.js'e Chart.js line chart ekle

prices.js proxy'sine /history/:coinId/:days rotası ekle

Cache: 5 dakika (sık değişmiyor)

F. Dinamik USD/TRY Kuru (20 dk)

ExchangeRate-API veya fixer.io ücretsiz endpoint'i

backend/routes/prices.js'e GET /api/prices/rates endpoint'i ekle

Günde bir kez cache'le

portfolio.js TRY_RATE sabitini API'den al

Öncelik 3 — Güvenilirlik & Altyapı

G. Push Bildirimi Geliştirmesi (30 dk)

VAPID key yoksa kullanıcıya açık uyarı mesajı göster

Bildirim izni reddedildiyse alarm UI'da farklı ikon göster

Bildirim geçmişi tablosu: sent_at, coin, user_id — DB'ye kaydet

H. Admin Dashboard İyileştirmeleri (25 dk)

Loglar sekmesine endpoint bazında filtre ekle

Kullanıcı detay modal: analiz sayısı, son giriş, kayıt tarihi

Grafik: günlük yeni kayıt trendi (son 30 gün)

I. Monitoring & Uptime (20 dk)

/api/health endpoint'ini UptimeRobot ile izle (ücretsiz)

Scheduler'a heartbeat log ekle: her çalışmada DB'ye kayıt

500 hatalarını console.error + DB api_logs'a yaz

5. Tahmini Süre Tablosu

| Görev | Öncelik | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- |
| A. Kullanıcı Profili & Şifre Değiştirme | Öncelik 1 | 45 dakika |
| B. Şifremi Unuttum Akışı | Öncelik 1 | 30 dakika |
| C. Dark/Light Mod Geçişi | Öncelik 1 | 20 dakika |
| D. Analiz Geçmişi İyileştirmesi | Öncelik 2 | 30 dakika |
| E. Coin Karşılaştırma — Trend Grafikleri | Öncelik 2 | 45 dakika |
| F. Dinamik USD/TRY Kuru | Öncelik 2 | 20 dakika |
| G. Push Bildirimi Geliştirmesi | Öncelik 3 | 30 dakika |
| H. Admin Dashboard İyileştirmeleri | Öncelik 3 | 25 dakika |
| I. Monitoring & Uptime | Öncelik 3 | 20 dakika |
| TOPLAM |  | ~265 dakika (~4 saat 25 dk) |

6. Git Durumu

Son commit:

Hash: 4032f7d

Dal: main

Mesaj: feat: CoinGecko proxy, admin panel, alarm push, portföy grafikleri, production hazırlığı

17 dosya değiştirildi, 1851 ekleme, 287 silme

Commit geçmişi (son 5):

4032f7d  feat: CoinGecko proxy, admin panel, alarm push, portföy grafikleri

993b798  fix: Service Worker cache bump + CSP + favicon + analiz güvenliği

23a6e35  fix: login düzeltmesi, toast güvenliği ve anlık günlük rapor

972854e  fix: Railway 404 - nixpacks build config, resilient route imports

8dcc75b  feat: SEO, PWA, push notifications, coin compare, share cards

⚠️  git push origin main henüz yapılmadı. Terminalde aşağıdaki komutu çalıştır:

git push origin main

CryptoAnalyst — Otomatik Bakım Raporu  |  14 Nisan 2026  |  Oluşturan: Claude Sonnet 4.6